REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA CESTICA

KLASA: 400-08/18-01/37

URBROJ: 2186/03-02-18-2

Cestica, 05.09. 2018.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 08/13), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 05. rujna 2018. godine donosi

# Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije

# Općine Cestica od 01.01. do 30.06.2018. godine

Članak 1.

| RASHODI ZA INVESTICIJE | Financiranje investicija |
| --- | --- |
|  | Plan za 2018. godinu | Izvršeno 30.06.2018. | Indeks % |
| Konto | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 4227 | Uređenje parkova - oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42123 | Dogradnja dječjeg vrtića | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42124 | Kulturni Centar Cestica | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 | Oprema | 50.000,00 | 5.937,50 | 11,88% |
| 42636 | Znanstveni radovi i dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45111 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41112 | Građevinsko zemljište | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42149 | Sanacija klizišta | 200.000,00 | 144.994,75 | 72,50% |
| 421311 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 1.000.000,00 | 573.691,79 | 57,37% |
| 38612 | Kapitalne pomoći trg. društvima u jav. sektoru | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45111 | Uređenje groblja | 150.000,00 | 133.850,00 | 89,23% |
| 38612 | Kapitalne pomoći - izgradnja javne rasvjete | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42149 | Sanacija odlagališta | 800.000,00 | 61.425,58 | 7,68% |
| 42149 | POS – komunalno opremanje | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38612 | Kapitalne pomoći trg. društvima u jav. sektoru | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42149 | Ostala asfaltiranja | 100.000,00 | 40.084,75 | 40,08% |
| 42149 | Zacjevljenje potoka | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42149 | Izgradnja ograde kod PŠ Lovrečan | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42131 | Gospodarska zona Cestica - ceste | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42149 | Gospodarska zona Cestica – ostali građ. objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3822 | Kapitalne donacije DVD-ima | 400.000,00 | 556.928,61 | 139,23% |
| 42234 | Oprema za civilnu zaštitu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38214 | Kapitalne donacije udrugama | 400.000,00 | 11.148,12 | 2,79% |
| 38215 | Kapitalne donacije sportskim društvima | 200.000,00 | 94.360,16 | 47,18% |
| 4264 | Ostala nem. proiz. imovina – Kamp Cestica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Ukupno rashodi i izdaci | 10.660.000,00 | 1.622.421,26 | 15,22% |
| IZVORI FINANCIRANJA | Planirano financiranje investicija |
|  | Plan za 2018. godinu | Izvršeno 30.06.2018. | Indeks % |
| Opći prihodi i primici |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.805.000,00 | 868.686,68 | 48,13% |
| Ukupno 1. | 1.805.000,00 | 868.686,68 | 48,13% |
| Vlastiti prihodi |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| Ukupno 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi za posebne namjene |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.000,00 | 1.975,02 | 39,50% |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane | 1.000.000,00 | 523.253,65 | 52,33% |
| 6514 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade | 250.000,00 | 39.301,14 | 15,72% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 500.000,00 | 189.204,77 | 37,84% |
| Ukupno 3. | 1.755.000,00 | 753.734,58 | 42,95% |
| Pomoći |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6342 | Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6382 | Kapitalne pomoću iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno 4. | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Donacije |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| Ukupno 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  |  |  |
|  | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 7111 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno 6. | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Namjenski primici |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektora - dugoročno | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVORI SVEUKUPNO: | 10.660.000,00 | 1.622,421,26 | 15,22% |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2018. godine.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag. pol.