REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/24-01/11

# URBROJ: 2186-3-01/1-24-1

Cestica,19.02.2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2023. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

|  | Planirano u 2023. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta | 110.000,00 | 80.362,21 | 73,06% |
| - Zimsko održavanje | 30.000,00 | 22.578,04 | 75,26% |
| - Navoz šljunka i tučenca | 21.750,00 | 15.198,51 | 69,88% |
| - Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 13.000,00 | 13.125,00 | 100,96% |
| - Sječa granja | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| - Košnja trave | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| - Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 21.750,00 | 7.241,91 | 33,30% |
| - Izvršenje drugih potrebnih radova | 1.500,00 | 218,75 | 14,58% |
| - Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi - izrada propusta V. Lovrečan-Rajh | 4.000,00 | 2.227,50 | 55,69% |
| - Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija romskog naselja | 13.000,00 | 10.317,06 | 79,36% |
| - Ostale komunalne usluge - odvoz otpada, odvoz i zbrinjavanje krupnog otpada nakon poplave | 7.500,00 | 8.623,27 | 114,98% |
| - Zacjevljenje potoka – iskop jaraka -izrada upojnog bunara Radovec Polje, Virje Križovljansko, Cestica/Gajeva, produbljivanje kanala u Babincu/Bana Jelačića, iskop i čišćenje kanala Radovec. | 30.000,00 | 36.158,08 | 120,53% |
| - Ostalo tekuće održavanje - sanacija nakon poplavu Kolarovec, Babinec, Radovec, Natkrižovljan, radovi na betonskim autobusnim kućicama | 30.000,00 | 19.555,28 | 65,18% |
| - Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju kanala | 15.000,00 | 504,50 | 3,36% |
| - Uređenje naselja - uređenje parkova, sadnja cvijeća, popravci dječjih igrališta, oglasnih ploča, | 12.000,00 | 6.592,90 | 54,94% |
| - Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 20.000,00 | 7.650,00 | 38,25% |
| - Ostale nespomenute usluge - košnja Parka Križovljangrad, rušenje stabala, radovi na sanaciji divljih odlagališta na području općine Cestica-Gornje Vratno, stručni nadzor, trošak gospodarenja otpada koji sadrži azbest, ugradnja oglasnih ploča, montaža i demontaža božićne rasvjete | 500.000,00 | 495.279,81 | 99,06% |
| - Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - odvoz otpada | 50.000,00 | 59.290,53 | 118,58% |
| - Energija i motorni benzin - utrošak električne energije -motorni benzin za trimere, kosilice | 47.700,00 | 34.060,88 | 71,41% |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - popravak božićne dekoracije, popravak dječjih igrala po dječjim igralištima | 5.400,00 | 4.223,73 | 78,22% |
| - Tekuće održavanje smetišta - ispitivanje hidrantskih mreža, servisi vatrogasnih aparata, vođenje monitoringa, popravak pumpi | 5.000,00 | 4.024,31 | 80,49% |
| - Zbrinjavanje građevinskog otpada | 11.000,00 | 2.363,91 | 21,49% |
| - Nabava komunalne opreme - mehaničko/vakumska čistilica | 32.000,00 | 30.692,50 | 95,91% |
| SVEUKUPNO: | 892.600,00 | 801.926,47 | 89,84% |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/24-01/11

URBROJ: 2186-3-02-24-2

Cestica, 11.03.2024. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 17. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Cestica za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2023. godinu, KLASA: 363-01/24-01/11, URBROJ:2186-3-01/1-24-1, od dana 19.02.2024. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2023. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.