REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/25-01/10

URBROJ: 2186-3-01/1-25-1

Cestica, 17.02.2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2024. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -rekonstrukcija nerazvrstanih cesta: 1 NC Radovec Polje – Otok Virje – Faza 2; 2. NC Radovec Polje-Otok Virje – Faza 3; 3.asfaltiranje NC Selci Križovljanski – odvojak Letonja; 4. asfaltiranje NC Jarki – odvojak Marijan Cestar; 5. asfaltiranje NC Babinec-odvojak Emil Kotolenko; 6. asfaltiranje NC Babinec- odvojak Butija; 7. asfaltiranje NC Falinić Breg – odvojak Šoštarić; 8. asfaltiranje NC Brezje Dravsko – odvojak Rim-Milec | 400.000,00 | 337.673,42 | 84,42% |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 337.673,42 | 84,42% |

III.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – -izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica | 100.000,00 | 39.575,18 | 39,58% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 39.575,18 | 39,58% |

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema – postavljeno dječje igralište u G. Vratnu/Gmajna i postavljeno dječje igralište u Jarkima | 25.000,00 | 23.225,00 | 92,90% |
|  | UKUPNO: | 25.000,00 | 23.225,00 | 92,90% |

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 54.000,00 | 50.201,16 | 92,97% |
| 2. | Javna rasvjeta Sportska u Cestici | 32.000,00 | 28.620,50 | 89,44% |
|  | UKUPNO: | 86.000,00 | 78.821,66 | 91,65% |

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektiranje sanacije klizišta u Kolarovcu, 8. maja i klizišta NC Križanče, odvojak Kutnjak | 40.000,00 | 10.700,00 | 26,75% |
| 2. | Sanacija klizišta na NC 034 – Radovec, odvojak Bogadi, sanacija klizišta u Kolarovcu, 8. maja | 150.000,00 | 133.289,62 | 88,86% |
|  | UKUPNO: | 190.000,00 | 143.989,62 | 75,78% |

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapitalne pomoći državnom proračunu – nabava kućišta za kamere za mjerenje brzine-2 kom | 13.200,00 | 13.125,00 | 99,43% |
| 2. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -rekonstrukcija i odvodnja Gajeve ulice u Cestici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Ostala asfaltiranja | 14.000,00 | 6.600,00 | 47,14% |
| 4. | Zacjevljenje potoka-izgradnja kanala za odvodnju u Brezju Dravskom | 100.000,00 | 59.501,85 | 59,50% |
|  | UKUPNO: | 177.200,00 | 79.226,85 | 44,71% |

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024.godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja-uređenje skladišnog prostora za smeće u Natkrižovljanu, izrada grobnica na groblju u Cestici-10 kom, nabava i izvedba zida urni na groblju u Cestici | 80.000,00 | 69.148,75 | 86,44% |
|  | UKUPNO: | 80.000,00 | 69.148,75 | 86,44% |

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema – skladišni kontejner za MO Otok Virje, stolovi za prostorije društvenog doma Otok Virje | 25.000,00 | 10.451,00 | 41,80% |
| 2. | Znanstveni radovi i dokumentacija | 15.000,00 | 13.937,50 | 92,92% |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -demontaža starih zidova, izrada spuštenog stropa, dostava i montaža dovratnika i vrata-zgrada Mihalić Dubrava Križ. | 35.000,00 | 3.909,72 | 11,17% |
|  | UKUPNO: | 75.000,00 | 28.298,22 | 37,73% |

X. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA CESTICA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA

Članak 10.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Cestica-dogradnja i nadogradnja | 1.174.200,00 | 1.015.034,02 | 86,44% |
| 2. | Oprema | 40.000,00 | 31.100,46 | 77,75% |
|  | UKUPNO: | 1.214.200,00 | 1.046.134,48 | 86,16% |

XI. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE   NAMJENE-DRUŠTVENI DOM

Članak 11.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene-društveni dom G.Vratno | 769.600,00 | 765.924,71 | 99,52% |
|  | UKUPNO: | 769.600,00 | 765.924,71 | 99,52% |

XII. IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – DRUŠTVENI DOM JARKI

Članak 12.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja zgrade javne namjene – društveni dom Jarki | 170.000,00 | 138.706,00 | 81,59% |
|  | UKUPNO: | 170.000,00 | 138.706,00 | 81,59% |

XIII. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 13.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta | 10.000,00 | 370,00 | 3,70% |
|  | UKUPNO: | 10.000,00 | 370,00 | 3,70% |

XIV. PROSTORNO PLANIRANJE

Članak 14.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prostorno planiranje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XV. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 15.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

XVI. KUPALIŠTE CESTICA

Članak 16.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti :

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupalište Cestica- projektna dokumentacija | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XVII. KUPALIŠTE CESTICA

Članak 17.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti :

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupalište - projektna dokumentacija građevinski objekti | 75.000,00 | 5.750,00 | 7,67% |
|  | UKUPNO: | 75.000,00 | 5.750,00 | 7,67% |

XVIII. PARK KRIŽOVLJANGRAD

Članak 18.

U 2024. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2024.godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – uređenje parka Križovljangrad | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Članak 19.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/25-01/10

URBROJ: 2186-3-02-25-2

Cestica, 26.02.2025. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 22. sjednici održanoj 26. veljače 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, KLASA: 363-01/25-01/10, URBROJ:2186-3-01/1-25-1, od dana 17.02.2025. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.