REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/25-01/9

# URBROJ: 2186-3-01/1-25-1

Cestica, 17.02.2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2024. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

|  | Planirano u 2024. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta | 220.000,00 | 232.688,40 | 105,77% |
| - Zimsko održavanje | 30.000,00 | 20.937,50 | 69,79% |
| - Navoz šljunka i tučenca | 21.750,00 | 6.017,05 | 27,66% |
| - Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 63.000,00 | 32.921,35 | 52,26% |
| - Sječa granja | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| - Košnja trave | 11.000,00 | 11.150,00 | 101,36% |
| - Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 81.750,00 | 149.187,50 | 182,49% |
| - Izvršenje drugih potrebnih radova | 1.500,00 | 1.475,00 | 98,33% |
| - Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi - izrada propusta Radovec Polje-Vratno Otok; izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa-Cestica, Dravska ulica i Križovljan Rad., S.Radića; izrada betonskog propusta, škarpe- Natkrižovljan | 50.000,00 | 47.761,25 | 95,52% |
| - Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija romskog naselja, uklanjanje gnijezda stršljena | 13.000,00 | 10.971,20 | 84,39% |
| - Ostale komunalne usluge - naknada za korištenje odlagališta kom. otpada | 7.000,00 | 7.455,49 | 106,51% |
| - Zacjevljenje potoka – iskop jaraka -uređenje odvodnje oborinskih voda, čišćenje odvodnog jarka Vratno Otok, izrada cestovnog propusta-GZ Otok Virje, čišćenje odvodnog jarka kod škole V. Lovrečan | 30.000,00 | 22.098,21 | 73,66% |
| - Ostalo tekuće održavanje - radovi na odvodnji većih količina oborinskih voda – Cestica, poravnanje parcela – Otok Virje GZ | 30.000,00 | 10.478,75 | 34,93% |
| - Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju kanala-V. Lovrečan, Babinec | 15.000,00 | 9.070,35 | 60,47% |
| - Uređenje naselja - uređenje parkova, sadnja cvijeća, popravci dječjih igrališta, oglasnih ploča, | 12.000,00 | 7.850,52 | 65,42% |
| - Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 20.000,00 | 11.318,75 | 56,59% |
| - Ostale nespomenute usluge - Zbrinjavanje glomaznog otpada, zbrinjavanje komunalnog otpada iz Romskog naselja, rušenje smreke i obrezivanje drveća – Cestica, trošak gospodarenja otpadom koji sadrži azbest | 60.000,00 | 65.355,71 | 108,93% |
| - Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - odvoz otpada | 55.000,00 | 63.437,85 | 115,34% |
| - Energija i motorni benzin - utrošak električne energije -motorni benzin za trimere, kosilice | 47.700,00 | 33.430,58 | 70,72% |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - usluga montaže i demontaže božićne dekoracije, premještanje dječjeg igrališta | 5.400,00 | 6.972,75 | 129,13% |
| - Tekuće održavanje smetišta - ispitivanje hidrantskih mreža, servisi vatrogasnih aparata, vođenje monitoringa, popravak pumpi | 6.000,00 | 6.038,90 | 100,65% |
| - Zbrinjavanje građevinskog otpada | 11.000,00 | 4.364,28 | 39,68% |
| SVEUKUPNO: | 582.100,00 | 539.292,92 | 92,65% |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/24-01/9

URBROJ: 2186-3-02-25-2

Cestica, 26.02.2025.

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 22. sjednici održanoj 26. veljače 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Cestica za 2024. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2024. godinu, KLASA: 363-01/25-01/9, URBROJ:2186-3-01/1-24-1, od dana 17.02.2025. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2024. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.