

**Godišnje izvješće o provedbi**

**Provedbenog programa Općine Cestica**

 **za 2023. godinu**

**Siječanj 2024. godine**

**SADRŽAJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Str. |
| I. | Pregled stanja u upravnom području | 3 |
| II. | Izvješće o napretku u provedbi mjera  | 3 |
| III. | Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika | 6 |

Prilog1: Godišnje izvješće 2023. – DZM

**I. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**

U izvještajnom razdoblju poslovi Općine Cestica odvijali su se u skladu sa planovima i potrebama zajednice. Općina Cestica usmjerila je svoje aktivnosti u razvojni potencijal u segmentu održavanja, rekonstrukcije, građenja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Općine, jačanje prirodnih i kulturnih vrijednosti u turističke svrhe, obnavljanje naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke infrastrukture, multikulturalnost stanovništva, mlade obitelji, studente, ulaganje u kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu, ulaganje u digitalnu infrastrukturu, osnivanje zajedničke TZ sa susjednim općinama, unaprjeđenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture i socijalne zaštite, poticanje rada udruga, sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi.

**II. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

**Mjera 1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i**

**upravnih tijela jedinice lokalne samouprave**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Ključna točka ostvarenja je osiguranje sredstava za rad, materijalne i ostale rashode potrebne za djelokrug rada predstavničkog tijela. Podmirenje rashoda vezane uz djelokrug rada načelnika, rashode za usluge, materijalne rashode, otplate kredita, protokol i reprezentacija, provođenje europskih projekata.

Iskorištena proračunska sredstva: 710.447,95 eura.

**Mjera 2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava javne uprave**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne rashode, opremu i namještaj, Program javnih radova, provođenje projekta: Promocija zdravlja i prevencija bolesti „jer srce prepoznaje najbolje“, i projekta CERV: Umrežavanje gradova.

Iskorištena proračunska sredstva: 456.920,64 eura.

**Mjera 3. Aktivnost vezana za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na usluge održavanja GZ, poticanje i subvencioniranje malih poduzetnika, obrtnika i OPG-ova, veterinarske usluge.

Iskorištena proračunska sredstva: 43.213,79 eura.

**Mjera 4. Poticanje razvoja održivog turizma**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na financiranje Turističke zajednice Područja Sjever Zagorja, dodjelu bespovratne potpore, izradu projekta i dokumentacije za izmjenu građevinskih dozvola za Kupalište Cestica, nabava električnih bicikla.

Iskorištena proračunska sredstva: 50.405,43 eura.

**Mjera 5. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti

Ključne točke ostvarenja odnose se na rashode za materijal i energiju, tekuće održavanje groblja Cestica, Lovrečan, Natkrižovljan, komunalne usluge, zbrinjavanje građevinskog otpada, uređenje na groblju Cestica- izrađeno 10 grobnih mjesta sa okvirom.

Iskorištena proračunska sredstva: 87.787,27 eura.

**Mjera 6. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se održavanje cesta i putova, te na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta: 1 NC Jarki – odvojak Vrabec+Premužić,, 2.NC Veliki Lovrečan – Br. Radića - Kuča, 3. NC Vratno Otok – Velečić Feliks, 4. NC V. Lovrečan – Br. Raduća-Štih, 5. NC Radovec Polje – Otok Virje – Faza 1.

Iskorištena proračunska sredstva: 252.799,51 eura.

**Mjera 7. Održavanje javnih površina**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na održavanje zelenih površina, košnja trave, sadnja cvijeća na javnim površinama, ostalo tekuće održavanje javnih površina, tekuće održavanje odlagališta komunalnog otpada, čišćenje i sanacija otpada u romskom naselju.

Iskorištena proračunska sredstva: 533.102,30 eura.

**Mjera 8. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin. Projekt odvodnje Gajeve ulice u Cestici je u završnoj fazi; Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin se nastavlja prema planu; obavljeno je interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda : u Križanću odvojak Kutnjak; u Natkrižovljanu odvojak Benko; u Rdaovcu odvojak Majhen; u Radovcu odvojak Pavlović; u Radovcu odvojak do k.br.35A; U M. Gradišću odvojak Hutinski.

Iskorištena proračunska sredstva: 87.592,69 eura.

**Mjera 9. Unaprjeđenje energetske infrastrukture**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na javnu rasvjetu za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta. Postavljena je nova javna rasvjeta na skretaču sa D2 u Sportsku ulicu u Cestici.

Iskorištena proračunskih sredstava: 152.978,00 eura.

**Mjera 10. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja kvalitete života građana**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje financijskih sredstava za pomoć i potporu socijalno osjetljivim skupinama financiranjem ogrjeva, troškova stanovanja, ostale jednokratne novčane pomoći, rodiljama za novorođenu djecu, te pomoć umirovljenicima za Uskrs i Božić.

Iskorištena proračunska sredstva: 88.061,66 eura.

**Mjera 11. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na financiranje protupožarne zaštite-tekuće i kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Cestica, financiranje Gradskog crvenog križa Varaždin, financiranje HGSS-a.

Iskorištena proračunska sredstva: 78.078,40 eura.

**Mjera 12. Poticanje razvoj sporta i rekreacije**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na poticanje lokalnog stanovništva na sportske aktivnosti, tekuće i kapitalne donacije sportskim društvima. Isplaćene tekuće donacije/kvartali nogometnim klubovima: Dinamo Babinec, Polet Cestica, Bratstvo Otok Virje, Vratno, G. Vratno; financirani su treneri nogometnog centra Cestica; izgrađeno je novo travnato nogometno igralište kod NK Polet Cestica.

Iskorištena proračunska sredstva: 139.199,17 eura.

**Mjera 13. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Izrađeni su projekti za sanaciju klizišta u Radovcu – odvojak Bogadi, izvršen je otkup nekretnina za skretač sa D2 u Sportsku ulicu u Cestici, izvršavane su radnje po prijavi projekta PRŠI, opremali su se parkovi za djecu, nabavljen je stroj za odvojeno skupljanje komunalnog otpada, izvode se radovi na rekonstrukciji postojeće građevine javne i društvene namjene – društveni dom G. Vratno, otkupljene su autobusne nadstrešnice, izvode se radovi na oborinskoj odvodnji u Brezju Dravskom.

Iskorištena proračunska sredstva: 136.336,79 eura.

**Mjera 14. Provedba predškolskog odgoja**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na sufinanciranje smještaja djece u djece predškolske dobi u vrtiće, rekonstrukcija dječjeg vrtića u Cestici – dogradnja i nadogradnja.

Iskorištena proračunska sredstva: 481.258,34 eura.

**Mjera 15. Redovna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja , što uključuje financiranje učitelja u produženom boravku, financiranje romskih pomagača, financiranje nabave radnih bilježnica, atlasa i mapa, te tekuće donacije OŠ Cestica, najam sportske dvorane, najam novog školskog prostora.

Iskorištena proračunska sredstva: 115.896,79 eura.

**Mjera 16. Dodjela stipendija i školarina**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za dodjelu stipendija studentima s područja Općine.

Iskorištena proračunska sredstva: 37.089,00 eura.

**Mjera 17. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja**

Mjera je ostvarena u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za informiranje, oglašavanje, vidljivost aktivnosti i provođenja projekata putem medija, te poticanje rada udruga građana tekućim i kapitalnim donacijama.

Iskorištena proračunska sredstva: 196.248,03 eura.

**III. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mjera** | **Svrha provedbe mjere** | **Ostvareni rezultati** |
| 1. | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave | Zaštita lokalnog stanovništva i olakšavanje rada vlasnika zakonitih mjerila uz transparentniji sustav , te poboljšanje rada ovlaštenih tijela | PROVEDENO(mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 2. | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava javne uprave | Funkcionalnost i učinkovitost javne uprave Općine Cestica | PROVEDENO(mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 3. | Aktivnost vezana za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća, jačanje konkurentnosti, razvoj novih kompetencija, te otvaranje novih radnih mjesta  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 4. | Poticanje razvoja održivog turizma | Stvoriti prepoznatljivu destinaciju  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 5. | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Kvalitetno uređenje i održavanje komunalne infrastrukture | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 6. | Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | Modernizacija prometne infrastrukture, ruralni razvoj zajednice | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 7. | Održavanje javnih površina | Očuvanje okoliša i uređenosti naselja, poboljšanje standarda života  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 8. | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Poboljšanje odvodnje oborinskih voda  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 9. | Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti, postavljanje nove javne rasvjete | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 10. | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja kvalitete života građana | Pomoć i potpore socijalno osjetljivim skupinama | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 11. | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Protupožarna zaštita | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 12. | Poticanje razvoj sporta i rekreacije | Poticanje lokalnog stanovništva na sportske aktivnosti | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 13. | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | Ulaganje u građevinske objekte | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 14. | Provedba predškolskog odgoja | Pomoć mladim obiteljima  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 15. | Redovan ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje | Poticanje razvoja obrazovanja učenika  | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 16. | Dodjela stipendija i školarina | Poticanje razvoja obrazovanja studentima | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 17. | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Obaviještenost lokalnog stanovišta o aktivnostima, poticanje aktivnosti udruga za razvoj i brigu društva | PROVEDENO (mjera provedena u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |

Izradila:

Ksenija Borić

 Načelnik Općine Cestica:

 Mirko Korotaj

Klasa: 024-03/24-01/

Urbroj: 2186-3-01/1-24-1

Cestica, 31.01.2024.